АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЛУЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УЖУРСКОГО РАЙОНА

# КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2021                                   п. Прилужье					   № 34

О подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2021-2022 годов на территории Прилужского сельсовета

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременной подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства Прилужского сельсовета к работе в зимних условиях 2021 – 2022 годов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план - график мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2021 – 2022 годов на территории Прилужского сельсовета (приложение № 1).

- Создать комиссию по осуществлению оперативного контроля за ходом подготовки и функционирования систем жизнеобеспечения населения и объектов социальной сферы Прилужского сельсовета в зимних условиях 2021 – 2022 годы (приложение № 2).

- Утвердить Положение о комиссии по осуществлению оперативного контроля за ходом подготовки и функционирования систем жизнеобеспечения населения и объектов социальной сферы Прилужского сельсовета в зимних условиях 2021 – 2022 годов (приложение № 3).

- Утвердить график проведения проверок и заслушивания руководителей учреждений и организаций социальной сферы Прилужского сельсовета о ходе подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2021 – 2022 годов (приложение № 4).

- Рекомендовать МУП ЖКХ «АлПи и Ко» обеспечить подготовку систем холодного водоснабжения на территории населенных пунктов сельсовета к работе в зимних условиях в срок до 01 октября 2021 года.

- Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава сельсовета							                   В.Н. Алёхина

Приложение №1

к Постановлению администрации

Прилужского сельсовета

от 14.04.2021 № 34

ПЛАН – ГРАФИК

мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2021 – 2022 годов на территории Прилужского сельсовета

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Сумма финансирования мероприятия (тыс. руб.) | Количество (т., шт.) | Источник финансирования | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование запаса топлива (уголь) здание АТС | 1 августа- 10 сентября 2021 года | 21,0 | 10 | Средства местного бюджета | Глава Прилужского сельсовета В.Н. Алёхина |
| 2. | Очистка колодцев под колонками | июнь, июль, август 2021г. | 5,0 | 6 | Средства МУП ЖКХ «АлПи и Ко» | Средства МУП ЖКХ «АлПи и Ко» |
| 3. | Ремонт колонок, колодцев д. Тургужан, п. Прилужье | июнь, июль, август 2021г. | 15,0 | 7 | Средства МУП ЖКХ «АлПи и Ко» | Средства МУП ЖКХ «АлПи и Ко» |
| 4. | Благоустройство территории водозаборных скважин | июнь, июль, август 2021г. | 10,0 | 2 | Средства МУП ЖКХ «АлПи и Ко» | Средства МУП ЖКХ «АлПи и Ко» |
| 5. | Утепление колодцев д. Тургужан, п. Прилужье | август 2021г. | 7,0 | 54 | Средства МУП ЖКХ «АлПи и Ко» | Директор МУП ЖКХ «АлПи и Ко» Н.М. Кузнецова |

Приложение №2

к Постановлению администрации

Прилужского сельсовета

от 14.04.2021 № 34

СОСТАВ

комиссии по осуществлению оперативного контроля за ходом подготовки и функционирования систем жизнеобеспечения населения и объектов социальной сферы Прилужского сельсовета в зимних условиях 2021 – 2022 годы

Председатель комиссии		Алёхина Вера Николаевна – Глава сельсовета

Члены комиссии: 	Кузнецова Надежда Михайловна – директор МУП ЖКХ «АлПи и Ко»

Гузитаев Лев Ясонович – водораздатчик МУП ЖКХ «АлПи и Ко» п. Прилужье

Хлудеев Игорь Витальевич – водораздатчик МУП ЖКХ «АлПи и Ко» д.Тургужан

Играева Ольга Фридриховна – специалист 1 категории

Токарь Ольга Карловна – депутат Прилужского сельского Совета депутатов

Приложение № 3

к Постановлению администрации

Прилужского сельсовета

от 14.04.2021 № 34

Положение

о комиссии по осуществлению оперативного контроля за ходом подготовки и функционирования систем жизнеобеспечения населения и объектов социальной сферы Прилужского сельсовета в зимних условиях 2021 – 2022 годов

Комиссия по осуществлению оперативного контроля за ходом подготовки и функционирования систем жизнеобеспечения населения и объектов социальной сферы Прилужского сельсовета в зимних условиях 2021 – 2022 годов (далее - комиссия) формируется в составе председателя, секретаря и членов комиссии. Состав комиссии назначается администрацией Прилужского сельсовета.

1.	Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением.

2.	Основной задачей комиссии является обеспечение координации работ:

-	по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальных объектов, жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022 годов;

-	по созданию запасов топлива и аварийного запаса материалов и оборудования;

-	по обеспечению устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в течение осенне-зимнего периода 2021 – 2022 годов;

3.	Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:

-	контролирует ход подготовки к отопительному периоду и функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства во время зимнего периода эксплуатации;

-	заслушивает на своих заседаниях должностных лиц по вопросам, входящих в ее компетенцию;

-	готовит рекомендации должностным лицам по устранению выявленных недостатков;

-	информирует Прилужский сельский Совет депутатов о состоянии дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

-	определяет необходимость дополнительного финансирования мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022 годов, объектов и сетей жилищно-коммунального хозяйства Прилужского сельсовета, готовит предложения по источникам дополнительного финансирования.

4.	Заседание комиссии проводится не реже одного раза в месяц. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Заседание комиссии проводит председатель комиссии.

5.	Решения комиссии оформляются протоколами, утвержденными председателем комиссии, с последующим контролем над их исполнением.

6.	Организационно-техническое обеспечение работы комиссии осуществляет администрация Прилужского сельсовета.

Приложение №4

к Постановлению администрации

Прилужского сельсовета

от 14.04.2021 № 34

ГРАФИК

проведения проверок и заслушивания руководителей учреждений и организаций социальной сферы Прилужского сельсовета о ходе подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2021 – 2022 годов

| № п/п | Наименование учреждения, организации | Дата проверки оценки готовности | Дата заслушивания | Время заслушивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП ЖКХ «АлПи и Ко» | Не реже одного раза в месяц | 28.06 27.07 30.08 | 13.30 |
| 2 | МБДОУ «Прилужский детский сад» | Не реже одного раза в месяц | 28.06 27.07 30.08 |  |
| 3 | Обособленное подразделение «Прилужский СДК» | Не реже одного раза в месяц | 28.06 27.07 30.08 |  |
| 4 | Обособленное подразделение «Тургужанский СК» | Не реже одного раза в месяц | 28.06 27.07 30.08 |  |
| 5 | МБОУ «Тургужанская ООШ» | Не реже одного раза в месяц | 28.06 27.07 30.08 |  |